## Slide 1: 舍得酒业信息中心周报告
2019.11.4
舍得酒业信息中心-陈莉

## Slide 2: 2. 本周工作内容
类别 | 工作项目 | 完成进度 | 备注
营销通 | 和玄武那边对接小程序，了解业务，主要是协议部分和扫码部分 | 已经完成 | 
 | 和玄武那边对接小程序， 梳理接口 | 持续进行 | 
 | 和玄武那边对接小程序， 源码问题解决 | 已经完成 | 

## Slide 3: 2. 下周工作计划
类别 | 工作项目 | 下周计划 | 备注
营销通 | 继续梳理接口 | 持续进行 | 
 | 详细了解小程序扫码部分业务流程 | 持续进行 | 
 | 小程序研发正式开始进行，搭建测试环境 | 持续进行 |